PLANO DO PROJETO

PROJETO: Desenvolvimento do Software

CLIENTE: Climep
Início Previsto:
Término Previsto:
Custo Previsto: R$
Responsável Geral:
Responsável pelo Projeto:

Sumário

Geral
1.1 Objetivo Geral e Motivações

O presente projeto tem por objetivo desenvolver e colocar emfuncionamento um sistema capaz de realizar a maior parte gestão da Clínica CLIMEP. O software realizará a gestão dos clientes, e a relação dos mesmos com a empresa. Este documento servirá de base para o processo de desenvolvimento do Software.
O sistema Climep's manager foi proposto com o intuito de suprir as necessidades da empresa, e corrigir todas as falhas do programa anterior, além de trazer a empresa de volta a era da informação, onde um computador só tem a ajudar o gerenciamento da mesma, ao invés de gerar dores de cabeça e desconforto diante dos remendos.
A empresa possui grande necessidade de se corrigir suas falhas atuais, que estão sendo usadas, e já se preparam para uma nova época, que terá como principal fator a correção e objetividade.

Outras motivações para o desenvolvimento do projeto sãolistadas abaixo:

Tornar o sistema independente a um sistema operacional.
Tornar o sistema centralizado, permitindo que as maquinas clientes possam agir bem, mesmo que tenham menor performance.
- Ser um sistema de certo nível de dificuldade, e que possa beneficiar um número bem maior de pessoas.
- Tornar os funcionários da empresa mais satisfeitos nos seus dias.

  1. Descrição do Produto
          O sistema da Climep terá as seguintes características (requisitosnão funcionais):
    1- Utilizará a infra-estrutura de hardware e software do cliente. As necessidades de atualização do ambiente devem ser especificadas pelo projeto;
    2- Os dados sigilosos dos usuarios, como senhas, devem ser armazenados no banco de dados de forma criptografada;
    3- O sistema deve ser amigável, intuitivo e de fácil utilização;

  O site deverá contemplar pelo menos as seguintes funcionalidades(requisitos funcionais):
  1- Manter as funcionalidades do Software atual
  2- Adicionar alguns tipos de Relatórios
  3- Melhorar a usabilidade do sistema
  1. Premissas
    As premissas identificadas para esse projetos são:
    1- A empresa fica responsável em passar para a equipe do projeto toda equalquer informação necessária para o planejamento, desenvolvimento e finalização do projeto;
    2- A empresa deverá ter no seu quadro funcional, profissionais técnicos com comconhecimentos básicos na área de informática para usar o programa após sua finalização e entrega;
    3- A equipe de desenvolvimento estará a disposição do cliente para eventuais dúvidas e sugestões em horário comercial, de 8h às 18h, com intervalo de duas horas para almoço (12h às 14h), de segunda a sexta, durante o período que o projeto estiver em construção;

O projeto sofrerá impactos potenciais caso as premissas acima não sejam confirmadas. Impactos estes que podem resultar em: atrasos nas etapas e revisão dos custos do projeto.

  1. Restrições
    As restrições, apresentadas pelo projeto:
    1- O banco de dados será o MySQL.
    2- O cliente já utiliza o Banco dedados nos sistemas da empresa.
    3- O sistema será todo desenvolvido em linguagem de programação PHP, java script , formatado com HTML e css, e podendo ser amparado por algumas ferramentas e bibliotecas relacionadas.
1. Escopo
  2.1 Declaração de Escopo do Projeto
  2.1.1 Justificativa
    Tendo em vista os grandes problemas referentes ao software atual, a CLIMEP decidiu investir em um novo sistema capaz de realizar a maior parte da gestão da empresa, visto que o programa empregado atualmente está com muitos 'remendos' e com vários bugs.
    O processo de realizar tarefas simples e cansativas que poderiam ser feitas pela máquina acaba tomando o tempo dos funcionários e impedindo que eles possam realizar outra tarefa. Com essa visão, é mais vantajoso investir em um novo sistema, do que ter um que traga desconforto e mais trabalho para maioria dos funcionários.
  2.1.2 Detalhamento do Sistema
O sistema será dividido em partes menores, de tais formas que as partes prontas e necessárias para o fim do projeto são:
1- Controle de Estoque das vacinas
2- Gerenciamento dos clientes
3- Gerenciamento dos atendimentos (está envolvida a triagem, as vacinas, e agendamento de consultas)
4- Área do Médico e gestão do paciente ( cliente ) e suas consultas e vacinas.
5- Área do caixa
6- Gerenciamento dos Convênios
7- Setor Financeiro ( comprimissos financeiros da empresa )

  2.1.3 Objetivos do Projeto
  - Desenvolver e colocar em funcionamento o software para a empresa.
  - Implementar um sistema capaz de cumprir com as expectativas da empresa que é fazer com que ocorra menos erros, e que facilite ao máximo a vida dos funcionários.
  - O tempo gasto do projeto deve ter, de preferencia, 06 meses.
  - A apresentação de erros no sistema deverá obter o mínimo de 95% de suas operações.

  3. Riscos
  3.1 Gerenciamento dos Riscos
    Metodologia: para o gerenciamento dos riscos, utilizaremos reuniões semanais, sempre que possível, para identificar os riscos e as soluções para os mesmos. Toda equipe irá contribuir enviando sugestões e relatando possíveis riscos positivos e negativos. O cliente também será ouvido para conhecermos possíveis riscos que ele tenha observado. A equipe também estará atenta as mudanças no mercado, as tendências na tecnologia e as possíveis soluções para os riscos encontrados.
    O Gerente do Projeto será o responsável pelo controle e pela quantificação geral dos riscos do projeto. Cada membro da equipe será responsável pela atividade que pode causar um determinado risco,também será responsável em controla e indicar ao gerente o status atualdo risco.
    No final de cada mês, a equipe do projeto fará uma reunião paraavaliar o gerenciamento dos riscos e as devidas alterações. Nessareunião também será revisto as tolerâncias das partes interessadas que sofrem o impacto do funcionamento do sistema.
  3.2 Riscos Identificados
    Os seguintes riscos foram identificados no projeto:
    1- Imprevistos com a equipe, como doença, acidentes e problemaspessoais: numa possível falta de um integrante do grupo, outro membroterá que assumir as responsabilidades do que faltou até que outra medidaseja tomada, como por exemplo contratar um profissional que já esteja em standby(em espera) previamente selecionado para substituir o profissional em questão.
    2- Mudanças constantes no escopo pelo cliente: se o cliente não seguir oplanejamento que a equipe o orientar, o projeto poderá sofrer com atrasosdevido as mudanças repetitivas no escopo.
    3- Dificuldade na hora de conseguir alguns dados específicos das partes do projeto, como também, materiais já inclusos no sistema anterior.
              3.3 Classificação dos Riscos
Para um melhor entendimento e apresentação dos riscos do projeto,dividimos em 3 categorias que são descritas a no decorrer dotópico.A classificação foi feita tomando como base a natureza do risco.
- Riscos de Projetos: No quadro funcional do projeto, corremos o risco dehaver desistência de algum membro da equipe.
- Riscos de Negócio: A empresa não cumprir com os requisitos definidos no inicio do projeto, não entregando o dados solicitados no prazo ou as informções chegarem ao destinatário de forma incorreta. Estas situações podem prejudicar acredibilidade, logo o retorno de investimento.
- Riscos Técnicos: A falha do servidor central de desenvolvimento poderá atrasar o andamento do projeto, sendo que a utilização constante delas pode	acarretar este risco

              3.4 Plano de Resposta aos Riscos
Tendo o conhecimento prévio dos riscos que poderá ocorrer no processo de criação e desenvolvimento do projeto, temos como plano de resposta o seguinte:

Responsável: Tendo um gerente de projeto que fica responsável por controlar a quantidade de riscos. Colocamos outro membro da equipe para que possa estar atento caso o gerente não esteja presente.
Procedimento: Diante da percepção dos riscos que poderão ocorrer, tomaremos medidas antecipadas para que na ocasião prevista se tenha condições de combater o risco. Como exemplo um profissional em espera caso haja necessidade, outro backup feito diariamente, reuniõescom o cliente para mostrar o que esta sendo desenvolvido no projeto.
Haverá um responsável que juntamente com o gerente de projeto poderáse reunir e decidir o que fazer diante de situações não previstas. Noentanto reuniões diárias serão realizadas com a equipe e o gerente de projeto para passar as novas informações e evitar que ocorram problemas durante o desenvolvimento do projeto. Depois essas mesmas informações serão passadas ao cliente.

   4. Tempo
4.1 Estrutura Analítica de Atividades e Sub atividades
  - Análise dos Requisitos: no começo do projeto, o Gerente do Projeto fará uma reunião com todos os setores englobados pelo sistema para descobrir os requisitos necessários para o desenvolvimento do software e assim documenta-los para futuras consultas pelos membros e pelo próprio cliente.
  - Como Usar: a equipe de desenvolvimento será responsável em ensinar os como utilizar o sistema, mostrando telas e o passo-a-passo de como realizar cada tarefa dentro do mesmo, como: cadastrar família, efetuar transação, inserir/editar ficha de consulta e etc.
  - Plano de Treinamento: Surante e após a cada etapa do projeto e da entrega do sistema, o plano de treinamento será composto por um encontro semanal, sempre que possível para ambos os lados, durante dois meses do pessoal de desenvolvimento com o cliente. Cada encontro terá uma duração a definir.
  - Definição do Hardware: qualquer computador conectado a rede da empresa será capaz de acessar o sistema e realizar, com autorização, efetuar as operações permitidas. O software será desenvolvido para funcionar normalmente em todos os browsers, principalmente no Mozila Ffirefox.
  - Definição de Suporte Futuro: o cliente deseja suporte futuro para manutenção do sistema. Porém, até então ainda não foi definido, e poderá entrar em vigor até a entrega definitiva do programa, ou assim que for solicitado.
  - Desenvolvimento do Código Fonte: o Programador será responsável pelodesenvolvimento de todo o código do sistema e também peladocumentação desse código. Deverá ainda comentar todas as linhas decódigos para futuras manutenções, que ele ou outros membros da equipevenham a dar no sistema.
  - Documentação Operacional: a equipe de desenvolvimento será responsável em treitar os funcionários para realização de cada tarefa no sistema, como: pesquisar por uma familia, registrar alguem, realizar um pagamento e etc.
  - Planejar Testes: após cada etapa do projeto, a equipe irá realizar testes para verificar a usabilidade do sistema e a facilidade no seu uso. Caso algum erro seja identificado, em seguida o mesmo será corrigido e um novo teste será realizado. Serão realizados testes em relação a arquitetura da informação, ao impacto do layout no usuário e outros.
  - Executar Testes: após cada etapa do projeto, um membro da equipe e algum funcionário da empresa fará os devidos testes nas aplicações do seu desenvolvedor, assim é reduzido em quase que 95% a chance do erro passar desapercebido, pois quem irá testar o sistema será outro colaborador e não aquele que desenvolveu.
  - Implantar o Software: como o software é um sistema off-line e funciona em qualquer computador que tenha acesso a rede da empresa, não é necessário a implantação deste software nas estações do cliente. Basta que o cliente tenha seu login e senha para ter acesso ao sistema e assim realizar as devidas funções.
  - Desenvolver Protótipo: como se trata de um melhoramento do sistema acrescido de algumas modificações, não será necessário a criação de um protótipo, e o cliente acompanhará todo oprocesso de desenvolvimento do site.
  Desenho Inicial do Projeto.

4.3 Estimativa de Duração das Atividades e Cronograma

Segue abaixo, a lista de atividades e suas respectivas estimativas de duração:

Nome	Duração	Previsão de Início
+ Estoque	X dias	15/07/12
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Recepção/Triagem
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Agenda Médica	X dias
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Consultório	X dias
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Caixa/Nota Fiscal	X dias
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Financeiro	X dias
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento
+ Convenio	X dias
- planejamento
- levantamento de dados
- implementação
- testes
- encerramento

Descrição das etapas:
- Planejamento
  - Definição de riscos
  - Monitorar oque foi feito
  - Analisar o contexto geral
- Levantamento de dados
  - Definir tudo o que a devida parte deverá fazer com detalhes
- Implementação
  - Desenvolver layout
  - Criar front-end
  - Completar a Lógica
  - Integrar com o que já tiver pronto
- Testes
  - Teste de funcionalidades
  - Testes de usabilidade
  - Testes com a integração das partes
- Encerramento
  - Entrega do Documento
  - Comemoração
O projeto tem a previsão de duração de XX( X por extenso )dias uteis, totalizando XX( __ ) dias . Como o dia de início do projeto é no dia XX( __ ), a data prevista para o termino do projeto é dia XX ( __ ).

   5. Planejamento Organizacional e Montagem da Equipe
5.1 Equipe do Projeto

Para um projeto de tamanho reduzido no qual conseguiremos uma rápida entrega e tendo em vista	uma boa economia de custo, contratamos para este projeto 2 desenvolvedor, 1 web designer, e um gerente de projetos.

5.2 Atribuição de Responsabilidades

As responsabilidades do projeto foram divididas da seguinte forma:
- O desenvolvedor é responsável pela realização das atividadesalocadas para cada um além de documentar todas asatividades realizadas segundo padrões citados no presente documento.
- Os Web Designers são responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção, usabilidade da interface do sistema.
- Gerente é responsável pelo acompanhamento, gerenciamentoe controle de todas as atividades do projeto além de gerenciaros riscos, qualidade, cronograma, custo, ou seja, gerenciartodos os processos do projeto.

5.3 Organograma de Hierarquia do Projeto

Atividade/Pessoa	Andrey	Bruno	Marcus	Nagib
Gerenciamento do Projeto	R	R	A	A
Levantamento de Dados	R	A	A	A
Criação	R	R	R	R
Implementação	R	R	R	R
Testes	A	A	R	R
Encerramento	A	R	A	A

R = Responsável / A = Reporta-se / C = Consultoria / I = Informar

   6. Plano de Gestão da Qualidade
6.1 Políticas

A nossa política de qualidade procede em oferecer para o nosso clienteum excelente produto, para isso seguimos padroes de desenvolvimento e muita organização para o projeto. Também executamos testes frequentemente para verificação de erros.

6.2 Padrões

            O Site de comércio eletrônico deve seguir as normas de boas práticas de programação e demais normas e tecnologias segundo a W3C,que é o órgão regulamentador.

6.3 Responsabilidades

A responsabilidade do projeto seguirá o modelo proposto com oacompanhamento do gerente de projeto. De acordo com o modelo, os prazos estabelecidos, as entregas dos módulos em desenvolvimento ficarão a cargo do gerente. Estes ficaram responsáveis dasapresentações e reuniões com os clientes. A aprovação dos módulos que deverão estar dentro dos contextos estabelecidos, caso tenha mudanças que ocasionem adiamento na data de entrega, deverão ser avaliados para que não onerem os custos previstos. Neste caso o gerente deve apresentar uma solução plausível para o custo e o prazo de entrega do projeto não ultrapassem seus limites.

6.4 Procedimentos

Os procedimentos apresentados abaixo visam garantir o término e aprodução do projeto:
- Será avaliado o parque de hardware para suprir as necessidades dos desenvolvedores que atuam na produção do desenvolvimento do projeto.
- Além da documentação do projeto será usado um sistema( Redmine ) para avaliar o término de cada rotina atribuída ao desenvolvedor para o mesmo ver como está sua produção individual e no geral do projeto.
- Um controle de versão será usado como garantia de que toda produção realizada estará salva para qualquer problema.
- Será criado um modelo de projeto de desenvolvimento para que seja identificado em cada programa fonte, a utilização decomentários e identificação a que módulo pertence, a data decriação e as ultimas modificações com as datas, padrões paranomes de classes e arquivos, número máximo de colunas por linha do código, etc.
- Reuniões periódicas, no máximo, quinzenais com os clientes para assegurar o progresso e a qualidade do projeto.

6.5 Controle da Qualidade
  - Foi construído o plano de testes específico para o projeto?
  - Foram aplicados todos os testes no projeto?
  - Todos os bugs foram removidos?
  - As restrições de qualidade especificadas para o projeto foram alcançadas?
  - Está sendo utilizado corretamente o programa gerenciador de tarefas pendentes do projeto?
  - Foram listados os responsáveis por cada tarefa realizada?
  - Foram listados os requisitos mínimos para executar a aplicação?
  - Todas as funcionalidades foram implementadas?
  - Cada etapa do trabalho foi devidamente aprovada?
  - Os prazos foram cumpridos?

   7. Plano de Comunicação
Sabendo que a boa comunicação faz parte do sucesso e qualidade do projeto adotamos as seguintes formas:
- Comunicação verbal através de apresentações e reuniões.
- Utilização de um programa para gerenciar tarefas.